מינהלת ההתחדשות העירונית · עיריית נס ציונה

סקירת תכנית עיצוב — משוב דיסציפלינה

דיסציפלינה: תשתיות

תשתיות · ניקוז וחלחול

פרטי ההגשה

פרויקט:  מתחם הטייסים-ההסתדרות

תכנית סטטוטורית:  תב"ע 407-1048248

גרסת תכנית עיצוב:  24.3

תאריך הפגישה:  __________________________

מנהל הדיסציפלינה:  __________________________

הערה: תכנית העיצוב המלאה (PDF גרסה 24.3) צורפה למסמך זה לעיון.

כיצד למלא את המסמך

1.  כל סעיף בדיסציפלינה תשתיות מציג את הממצא הנוכחי של המנוע האוטומטי (וריפיקציה ויזואלית של Cowork) — שם הכלל, הקביעה הנוכחית, התיאור הויזואלי, ההפניות לעמודים בהגשה, וההערה האוטומטית.

2.  לכל סעיף יש שלוש תיבות לסימון: ☐ תקין · ☐ נדרש תיקון · ☐ דורש בירור. יש לסמן את הקביעה לאחר דיון. אם מסכימים עם הקביעה הנוכחית — סמן/י אותה שוב לאישור.

3.  בשדה "הערה / נימוק" יש להוסיף הסבר קצר: לפי איזו הוראה (תב"ע / חוברת הנחיות / תקן לאומי) ניתנה הקביעה, או מהי הדרישה התכנונית מהאדריכל.

4.  בסוף המסמך יש סעיף "ממצאים נוספים" — לתיעוד בעיות שלא נכללו בבדיקה האוטומטית.

5.  חוות הדעת הסופית של המינהלת תשלב את המשוב שלך עם ממצאי המנוע, ותועבר לאדריכל.

לשאלות:  מהנדס/ת המינהלת · מזכירות המינהלת

תשתיות

צובר גז תת-קרקעי בלבד

קביעה נוכחית של המנוע:  דורש בירור

תיאור ויזואלי מההגשה:

בתוכניות הפיתוח (עמ' 24, 34, 39) לא אותר סימון מפורש של מיקום צובר גז (כדור/מלבן עם תיוג "גז"). ייתכן שאינו מוצג בקנ"מ של תוכנית העיצוב.

הערת המנוע:

נדרשת השלמה — לוודא סימון צובר תת-קרקעי בנספח אינסטלציה או בתוכנית פיתוח מפורטת

קביעת המנהל/ת:

☐  תקין        ☐  נדרש תיקון        ☐  דורש בירור

הערה / נימוק:

ללא יחידות מיזוג בחזיתות

קביעה נוכחית של המנוע:  תקין  (עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62, 63)

תיאור ויזואלי מההגשה:

בכל חזיתות הבניינים (עמ' 52-62) וברנדור הסופי (עמ' 63) לא נראות יחידות מעבה גלויות. החזיתות נקיות, עם פתחים אנכיים ומרפסות משולבות; כל פתחי מיזוג כנראה מוסתרים מאחורי שבכות/גומחות.

הערת המנוע:

תואם ויזואלית — אין מעבים נראים. כדאי לאמת בפרטי חזית בקנ"מ גדול יותר

קביעת המנהל/ת:

☐  תקין        ☐  נדרש תיקון        ☐  דורש בירור

הערה / נימוק:

ללא צנרת גלויה בחזיתות

קביעה נוכחית של המנוע:  דורש בירור  (עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62)

תיאור ויזואלי מההגשה:

החזיתות נראות נקיות ברמת ההדמיה הקיימת, אך לא ניתן בוודאות לזהות צנרת דקיקה בקנ"מ של עמ' 1:750/1:500.

הערת המנוע:

נדרש פרט חזית מפורט לאישור סופי

קביעת המנהל/ת:

☐  תקין        ☐  נדרש תיקון        ☐  דורש בירור

הערה / נימוק:

ניקוז וחלחול

שיפוע ניקוז קרקע ≥ 1%

קביעה נוכחית של המנוע:  דורש בירור  (עמ' 34, 39, 40, 44)

תיאור ויזואלי מההגשה:

על תוכניות הפיתוח נראים מספרים כמו "4%" (עמ' 34, 40) ו-"2.5%" (עמ' 40, 44) ו-"2.8%" (עמ' 40) — אלה כנראה שיפועי ניקוז. רוב הערכים שזיהיתי הם ≥1%, אך לא בדקתי את כולם.

הערת המנוע:

ויזואלית הולם — אך נדרשת סקירת מהנדס לוודא כיסוי מלא של כל אזורי הפיתוח

קביעת המנהל/ת:

☐  תקין        ☐  נדרש תיקון        ☐  דורש בירור

הערה / נימוק:

נספח הידרולוגי

קביעה נוכחית של המנוע:  נדרש תיקון

תיאור ויזואלי מההגשה:

אין בתוכן העניינים (עמ' 2) שום אזכור לנספח הידרולוגי. כל 63 העמודים הם תוכניות אדריכלות; אין דפי דו"ח/נספח של הידרולוג מוסמך.

הערת המנוע:

הנספח אינו מצורף להגשה

קביעת המנהל/ת:

☐  תקין        ☐  נדרש תיקון        ☐  דורש בירור

הערה / נימוק:

אזורי חלחול והשהיה

קביעה נוכחית של המנוע:  דורש בירור  (עמ' 10, 24, 34, 39, 44)

תיאור ויזואלי מההגשה:

רצועות גינון רחבות נראות סביב הבניינים ובחזית הרחוב, וייתכן שמטרתן גם חלחול. אין סימון מפורש של "אזור חלחול" או "השהיה" כמושג נפרד.

הערת המנוע:

נדרש סימון מפורש ונספח הידרולוגי לקביעה

קביעת המנהל/ת:

☐  תקין        ☐  נדרש תיקון        ☐  דורש בירור

הערה / נימוק:

ניקוז לא יזרום לשכנים

קביעה נוכחית של המנוע:  דורש בירור  (עמ' 40, 44)

תיאור ויזואלי מההגשה:

החצים והאחוזים בעמ' 40 ו-44 מצביעים בכיוונים שונים — לא היה לי זמן לבדוק כל חץ. אין סימון מפורש שהניקוז זורם לעבר השכנים, אך גם אין הוכחה לכך שאינו זורם לעברם.

הערת המנוע:

נדרשת בדיקה הנדסית של כיווני הניקוז

קביעת המנהל/ת:

☐  תקין        ☐  נדרש תיקון        ☐  דורש בירור

הערה / נימוק:

ממצאים נוספים שלא בעצימת הבדיקה האוטומטית

לתיעוד בעיות תכנוניות שעלו בדיון ולא נכללו בכללים האוטומטיים. כל ממצא חדש מקבל כותרת קצרה, קביעה, ונימוק.

ממצא #1

כותרת קצרה:

קביעה:

☐  תקין        ☐  נדרש תיקון        ☐  דורש בירור

תיאור / נימוק:

ממצא #2

כותרת קצרה:

קביעה:

☐  תקין        ☐  נדרש תיקון        ☐  דורש בירור

תיאור / נימוק:

ממצא #3

כותרת קצרה:

קביעה:

☐  תקין        ☐  נדרש תיקון        ☐  דורש בירור

תיאור / נימוק:

ממצא #4

כותרת קצרה:

קביעה:

☐  תקין        ☐  נדרש תיקון        ☐  דורש בירור

תיאור / נימוק:

ממצא #5

כותרת קצרה:

קביעה:

☐  תקין        ☐  נדרש תיקון        ☐  דורש בירור

תיאור / נימוק:

אישור וחתימה

אני מאשר/ת שהממצאים והקביעות במסמך זה מבטאים את עמדתי המקצועית כמנהל/ת הדיסציפלינה.

שם:

תפקיד:

תאריך:

חתימה: